BẢN THIẾT KẾ & ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

Giới thiệu:

Tại sao chúng ta phải bắt đầu project sớm?

Việc khởi động phần thiết kế ngay từ bây giờ là chiến lược để tối đa hóa các ưu thế:

- Quan sát thực tiễn: Có thời gian đi khảo sát thực tế để đúc rút nghiệp vụ sát với đời sống thực tiễn.

- Giảm áp lực tiến độ: Thiết kế và đặc tả hệ thống sớm để giảng viên góp ý và sửa lỗi, tránh áp lực nước rút trong giai đoạn project chính thức.

- Code thảnh thơi hơn: Có nhiều thời gian hoàn thiện code trong giai đoạn thi công, giúp tối ưu chất lượng dự án.

Tài liệu áp dụng: file Project_Guide_-_Jakarta_Enterprise_App_Dev.pdf

Khởi động: Tuần cuối cùng của tháng 7

- Mục tiêu: Lập bảng kế hoạch cho 3 giai thiết kế.

- Chi tiết:

  - Nhóm tự xác định từng deadline cụ thể cho từng giai đoạn,

  - Nhóm tự xác định chi tiết công việc trong từng deadline.

- Nhóm trưởng

  - Nộp cho giáo viên,

  - CC cho các thành viên,

  - Trước ngày: 01-Aug-2026.

Giai đoạn 1: Khởi động & Đặc tả yêu cầu (Tuần đầu tiên của tháng 8)

- Mục tiêu:

  - Xác định vấn đề của đề tài.

  - Phân tích yêu cầu khách hàng, bám sát theo tài liệu hướng dẫn dự án.

- Chi tiết: nhóm tự xác định từng deadline cụ thể

  - Xác định rõ các vai trò người dùng (Administrator, Customer, Staff/Expert) và các chức năng tương ứng của từng vai trò,

  - Hoàn thành bộ biểu mẫu ban đầu.

Giai đoạn 2: Thiết kế Giao diện & Tiêu chuẩn (Tuần thứ hai, ba của tháng 8)

- Mục tiêu:

  - Xây dựng quy chuẩn giao diện.

  - Xây dựng luồng xử lý và thiết kế kiến trúc sơ bộ hệ thống..

- Chi tiết: nhóm tự xác định từng deadline cụ thể

  - Hoàn thiện thiết kế tiêu chuẩn giao diện người dùng (GUI Standards) bao gồm bố cục header/footer, màu sắc, font chữ,

  - Hoàn thành thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (Database Design),

  - Hoàn thành tài liệu thiết kế quy trình nghiệp vụ chi tiết.

Giai đoạn 3: Phân chia chi tiết & Hoàn thiện hồ sơ thiết kế (Tuần cuối)

- Mục tiêu:

  - Hoàn thiện bảng phân công công việc chi tiết cho giai đoạn code,

  - Tổng hợp và kiểm duyệt toàn bộ gói tài liệu thiết kế.

- Chi tiết: nhóm tự xác định từng deadline cụ thể

  - Lập bảng phân công hoạt động chi tiết gắn liền với từng task thiết kế.

  - Rà soát lại toàn bộ hệ thống tài liệu để đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán